**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2016-2018 годы»**

по состоянию на 01.01.2017

Муниципальная программа «Благоустройство территории сельского поселения Светлый на 2016-2018 годы» принята постановлением администрации сельского поселения Светлый № 50 от 08.04.2014г (Изменения пост. №113 от 09.10.2014; № 24 от 05.03.2015; № 32 от 28.03.2016; № 33 от 28.03.2016; № 105 от 16.06.2016 №125 от 27.07.2016; № 184 от 02.11.2016; №17 от 09.02.2017; №27 от 28.02.2017; №40 от 07.03.2017.).

Денежные средства, запланированные на осуществление данной муниципальной программы в 2016 году освоены на 89% (бюджетные средства поселения и автономного округа).

На сумму 2 019,7 тыс. руб. были выполнены следующие мероприятия:

1. Оплата коммунальных услуг (уличное освещение) на сумму 425,3 тыс. рублей;
2. Оплата по договорам (расчистка площади от снега, строительство снежной горки и снежных фигур) на сумму 126,0
3. Приобретение: стелы «Я люблю Светлый», уличного перехода, уличных скамеек, цветочной рассады на сумму 349,4 тыс. рублей;
4. Увеличение стоимости материальных запасов на сумму 119,0 тыс. рублей;
5. Приобретение детской игровой площадки «Корабль» на сумму 1 000,0 тыс. рублей (500,0 тыс. рублей бюджет поселения, 500,0 тыс. рублей бюджет автономного округа).

По результатам оценки эффективности данной муниципальной программы можно сделать вывод об ее эффективности:

1. Муниципальная программа полностью соответствует приоритетным, стратегическим направлениям социально-экономического развития поселения
2. Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:

* Благоустройство зон отдыха, детских площадок;
* Озеленение территории поселения в соответствии с методами ландшафтного дизайна;
* создание комфортных условий проживания населения, отвечающих экологическим, санитарно-гигиеническим и безопасным условиям;

1. Запланированные результаты в 2016 году достигнуты полностью.
2. Выполнено 89 % запланированных мероприятий в 2016 году.

Исполнитель: гл. специалист Бадмаев Ч.А.

Тел. 58-6-51