**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый в 2014-2020 годах»**

по состоянию на 01.01.2017

Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального комплекса

и повышение энергетической эффективности в сельском поселении Светлый в 2014-2020 годах» утверждена постановлением администрации сельского поселения Светлый № 4 от 13.01.2014 (с изменениями №54 от 03.04.2015; №61 от 20.04.2015; №91 от 25.05.2015; №127 от 17.08.2015; №46 от 28.03.2016; №47 от 28.03.2016; № 110 от 20.06.2016; №129 от 04.08.2016; №178 от 24.10.2016; №31 от 06.03.2017).

Денежные средства, запланированные на содержание муниципальной программы, в 2016 году освоены на 99%.

На сумму 2 769,45 тыс. рублей. были выполнены следующие работы:

По подпрограмме 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами» на сумму 1994,6 тыс. рублей.

По подпрограмме 2 «Содействие проведению капитального ремонта многоквартирных домов» на сумму 721,9 тыс. рублей.

По подпрограмме 3 «Повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов» на сумму 13,00 тыс. рублей.

По подпрограмме 4 «Обеспечение реализации государственной программы» на сумму 40,00 тыс. рублей.

По результатам оценки эффективности данной муниципальной программы можно сделать вывод об ее эффективности:

1. Муниципальная программа полностью соответствует приоритетным, стратегическим направлениям социально-экономического развития поселения
2. Комплекс мероприятий муниципальной программы полностью обеспечивает достижение поставленных целей и задач программы:
*  повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;
*  повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов;
*  реализация единой политики и нормативно-правового регулирования в жилищно-коммунальном комплексе и энергетике;
*  повышение эффективности, качества и надежности поставки коммунальных ресурсов;
*  повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов;
*  повышение энергетической эффективности при производстве и передаче энергетических ресурсов;
*  повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере;
*  повышение энергетической эффективности в жилищной сфере;
*  организация деятельности по исполнению муниципальной программы;
*  научные, исследовательские и технологические разработки.
1. Запланированные результаты в 2016 году достигнуты.

Из всего вышесказанного предлагается не уменьшать финансирование программы.

Исполнитель: гл. специалист Перехрест О.В.

Тел. 58-6-51